УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ВОЛОКОНОВСКИЙ  РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Волоконовка

П Р И К А З

От  «28»  мая 2012 года                                                                           №688

О подготовке образовательных учреждений

к началу нового 2012-2013 учебного года

и работе в осенне-зимних условиях

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 14 мая 2012 года № 212-пп «Об итогах отопительного сезона 2011-2012 года и задачах по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 года» и во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной политики области от 17 мая 2012 года № 1703 «О задачах по подготовке объектов социальной сферы области к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 года», в целях своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений области к началу учебного года и работе в осенне-зимних условиях   приказываю:

1.Утвердить мероприятия по подготовке учреждений образования района к новому учебному году и работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 учебного года (приложение №1).

2. Руководителям учреждений образования:

2.1.Разработать мероприятия и график выполнения работ с указанием ответственных лиц по подготовке учреждения образования к началу нового 2012-2013 учебного года в соответствии с типовым перечнем мероприятий и работе в осенне-зимних условиях.

2.2.Разработанные мероприятия общеобразовательных учреждений предоставить в управление образования   до 5 июня 2012 года.

3.Информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году представлять ежемесячно до 25 числа, начиная с 25 июня по 25 октября (включительно) текущего года в управление образования администрации муниципального района  «Волоконовский район».

4. При приемке образовательных учреждений области к новому 2012-2013 учебному году использовать в работе акты проверки готовности (приложения № 5, № 6, № 7).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на работников управления образования: Стоколясову С.А., главного специалиста;  Селихову Н.В., главного экономиста; Донских Е.В., ведущего специалиста.

Начальник управления образования:                                    С. Гунько

(соответствует оригиналу)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено

приказом управления образования

администрации муниципального района

«Волоконовский район»

от «28» мая 2012 года № 688

«О подготовке образовательных учреждений района

к началу нового 2012-2013 учебного года

и работе в осенне-зимних условиях».

МЕРОПРИЯТИЯ

управления образования администрации  муниципального района

«Волоконовский район»  Белгородской области

по подготовке учреждений образования к новому учебному году

и работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать мероприятия и график выполнения работ с указанием ответственных лиц по подготовке учреждений образования к началу нового учебного года и работе в осенне-зимних условиях. | до 5. 06. 2012г. | Управление образования, руководители УО |
| 2. | Осуществлять постоянный и действенный контроль за ходом подготовки учреждений образования к началу нового учебного года и работе в осенне-зимних условиях. | до 1.11. 2012г. | Управление образования, руководители УО |
| 3. | Создать комиссии и графики их работы в муниципальном районе «Волоконовский район» по приемке образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования. | до 15.07. 2012г. | Управление образования, руководители УО |
| 4. | Принять необходимые меры по своевременной установке, поверке и допуску к работе установленных приборов учета. | до 15.10. 2012г. | Управление образования, руководители УО |
| 5. | Оформить паспорта готовности объектов образования к работе в осенне-зимний период в установленные законодательством порядке. | до 15.10. 2012г. | Управление образования, руководители УО |
| 6. | Совместно с муниципальными предприятиями – службами заказчика жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить выполнение работ по подготовке территорий образовательных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период, заготовить необходимое количество противогололедного материала. | до 15.10. 2012г. | Управление образования, руководители УО |
| 7. | Привести в соответствие с действующими нормативными документами работу по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррору. Составить «План мероприятий по улучшению условий охраны труда в образовательных учреждениях на новый учебный год». | до 15.08. 2012г. до 01.01.2013г. | Управление образования, руководители УО |
| 8. | Осуществить запланированные мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений: - проверка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре; -приобретение, замена, перезарядка первичных средств пожаротушения; - пропитка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом; - проверка систем дымоудаления и тревожной сигнализации; - проверка работы систем противопожарного водоснабжения; - оборудование аварийного освещения зданий; - оборудование путей эвакуации; - проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность; - установка систем молниезащиты и контуров заземления зданий. | до 8.08. 2012г. до 10.08.2012г. |  |
| 9. | Осуществить санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия: - по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям; - по оборудованию учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся; - по организации горячего питания учащихся; - по оборудованию медицинских кабинетов; - по прохождению медицинского осмотра персонала. | до 10.08. 2012 г. |  |
| 10. | Осуществить мероприятия по антитеррористической безопасности: - установка или ремонт ограждений территорий образовательных учреждений; - установка и проверка работы систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации, экстренной связи. | до 10.08.2012г. |  |
|  | Обеспечить целевое и эффективное использование средств муниципального бюджета, выделяемых на финансирование капитального и текущего ремонтов зданий; - осуществить работы: по оборудованию и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения; - по проведению замера сопротивления изоляции. | до 01.01. 2013г. до 10.08.2012г. |  |

Утверждено

приказом управления образования

администрации муниципального района

«Волоконовский район»

от «28» мая 2012 года № 688

«О подготовке образовательных учреждений района

к началу нового 2012-2013 учебного года

и работе в осенне-зимних условиях».

СОСТАВ

комиссии для проверки готовности учреждений образования

к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 учебного года

| №п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гунько С.П. | начальник управления образования, председатель комиссии |
| 2 | Саламахин В.К. | инженер по охране груда и технике безопасности управления образования администрации района, член комиссии |
| 3 | Бажанова М.Н. | начальник отдела информатизации и материально-технического оснащения, член комиссии |
| 4 | Лузанова Т.Н. | главный специалист управления образования, член комиссии |
| 5 | Стоколясова С.А. | главный специалист управления образования, член комиссии |
| 6 | Донских Е.В. | ведущий специалист управления образования, член комиссии |
| 7 | Водянова Е.Е. | главный специалист управления образования, член комиссии |
| 8 | Хворостяная Е.А. | главный специалист управления образования, член комиссии |